# Scrum___Atividade.pdf

Disciplina: PROCESSO DE SOFTWARE - MATUTINO
Classe: ATIVIDADE

# Tópicos Principais

- Contextualização da empresa LogiX e seus objetivos de digitalização.
- Definição de papéis no Scrum: Product Owner (Maria), Scrum Master (João) e Equipe de Desenvolvimento (Ana, Pedro, Carla e Lucas).
- Estrutura do Product Backlog baseada em User Stories.
- Planejamento detalhado de 4 Sprints, com tarefas específicas e atribuição de responsáveis.
- Ciclo de execução e ritos: Daily Meetings, Revisões e Retrospectivas quinzenais.

# Explicação do Professor Mentor

Olá! Como seu Mentor, vejo que este material é um excelente estudo de caso prático sobre a aplicação do framework Scrum. O objetivo aqui não é apenas listar tarefas, mas mostrar como transformar uma necessidade de negócio complexa (a modernização da LogiX) em partes menores e gerenciáveis. Note como o Scrum organiza as responsabilidades: a Maria (PO) cuida do 'quê' deve ser feito visando o valor para o cliente, enquanto a equipe decide 'como' fazer em ciclos chamados Sprints. O ponto central é a entrega incremental: em vez de esperar meses pelo sistema completo, a empresa recebe funcionalidades úteis a cada 15 dias (como o rastreamento na Sprint 2). Isso permite que a equipe aprenda com os erros e ajuste o rumo rapidamente através das Retrospectivas.

## Alertas e Prazos

Ciclos de Sprints e reuniões com periodicidade quinzenal (15 dias).